РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2026 г.                                                                                          № 89
пос. Индустриальный
О внесении изменений в постановление №146 от 29.12.2025 г. «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения 
"Охрана окружающей среды" на 2026 год

В соответствии с постановлением Администрации    Индустриального сельского поселения от 05.09.2024 года №119 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Индустриального сельского поселения», на основании   решения Собрания депутатов Индустриального сельского поселения от 23.07.2026  г № 139 « О внесении изменений в решение №124 от 26.12.2025 «О бюджете Индустриального сельского поселения Кашарского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»,   Администрация    Индустриального сельского поселения   п о с т а н о в л я е т:                                     
1. Внести изменения в единый аналитический план реализации  муниципальной  программы  Индустриального  сельского поселения "Охрана окружающей среды" на 2026 год согласно приложению к настоящему постановлению.

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

        3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации

Индустриального сельского поселения


                 Л.С. Варивода
Приложение 
к постановлению 

Администрации Индустриального 
сельского поселения

от 27.07.2026 г. №89
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

Индустриального сельского поселения "Охрана окружающей среды" на 2026 год
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Индустриального сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 


	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) 

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства и озеленение территории поселения»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Индустриального сельского поселения
	120,0
	0,0 
	0,0
	120,0
	-

	1.1.1
	Мероприятие (результат)  1. «Организация благоустройства и озеленение территории поселения»
	01.01.2026
	31.12.2026

	Администрация Индустриального сельского поселения
	20,0
	0,0
	0,0
	20,0
	-

	1.1.1.1
	Контрольная точка 1.1 «Заключение договоров на оказание услуг, выполнение работ»
	Х
	01.01.2026

	Администрация Индустриального сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.1.1.2
	Контрольная точка 1.2 «Проведение мониторинга: Услуга оказана, работы выполнены» за полугодие
	Х
	31.07.2026

	Администрация Индустриального сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.1.1.3
	Контрольная точка 1.3 «Проведение мониторинга: Услуга оказана, работы выполнены» за 9 месяцев 
	Х
	31.10.2026

	Администрация Индустриального сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.1.1.4
	Контрольная точка 1.4 Проведение мониторинга: Услуга оказана, работы выполнены» за год
	Х
	25.12.2026
	Администрация Индустриального сельского поселения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-



	1.1.2
	Мероприятие  (результат) 2.Расходы направленные на содержание мест захоронения
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Индустриального сельского поселения
	25,0
	0,0
	0,0
	25,0
	

	1.1.2.1
	Контрольная точка 1.1 «Заключение договоров на оказание услуг, выполнение работ»
	Х
	01.01.2026

	Администрация Индустриального сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.2.2
	Контрольная точка 1.2 «Проведение мониторинга: Услуга оказана, работы выполнены» за полугодие
	Х
	31.07.2026

	Администрация Индустриального сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.2.3
	Контрольная точка 1.3 «Проведение мониторинга: Услуга оказана, работы выполнены» за 9 месяцев 
	Х
	31.10.2026

	Администрация Индустриального сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.2.4
	Контрольная точка 1.4 Проведение мониторинга: Услуга оказана, работы выполнены» за год
	Х
	25.12.2026
	Администрация Индустриального сельского поселения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.3.
	Мероприятие  (результат) 3.Расходы направленные на содержание памятников
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Индустриального сельского поселения
	75,0
	0,0
	0,0
	75,0
	

	1.1.3.1
	Контрольная точка 1.1 «Заключение договоров на оказание услуг, выполнение работ»
	Х
	01.01.2026

	Администрация Индустриального сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.3.2
	Контрольная точка 1.2 «Проведение мониторинга: Услуга оказана, работы выполнены» за полугодие
	Х
	31.07.2026

	Администрация Индустриального сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.3.3
	Контрольная точка 1.3 «Проведение мониторинга: Услуга оказана, работы выполнены» за 9 месяцев 
	Х
	31.10.2026

	Администрация Индустриального сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.3.4
	Контрольная точка 1.4 Проведение мониторинга: Услуга оказана, работы выполнены» за год
	Х
	25.12.2026
	Администрация Индустриального сельского поселения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.
	Итого по муниципальной  
программе
	X
	X
	X
	120,0
	0,0
	0,0
	120,0
	-


